# 护栏合同书(5篇)

来源：网络 作者：七色彩虹 更新时间：2024-06-18

*护栏合同书一需方:（以下简称甲方）供方: （以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》，经甲乙双方协商，达成如下协议：1. 到货地点： （甲方指定地点）2. 供货时间：甲方代表电话通知后3日内生产完成并送货到甲方指定地点。3. 供货方式...*

**护栏合同书一**

需方:（以下简称甲方）

供方: （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国经济合同法》，经甲乙双方协商，达成如下协议：

1. 到货地点： （甲方指定地点）

2. 供货时间：甲方代表电话通知后3日内生产完成并送货到甲方指定地点。

3. 供货方式：依照甲方电话通知数量进行生产并送货。

预付定金 元整。货到验收合格并安装后，扣除定金剩余货款一月以内以转账方式全部付清。以后每批材料需求量和时间，甲方提前电话通知乙方生产，无需预付定金，货到验收合格后，货款一月以内以转账方式全部付清。乙方则需提前开具正规等额合格发票（发票收款单位或个人、所盖财务章以及合同签订单位名称或个人必须一致，否则不予以付款，付款单位名称以甲方代表通知为准）以及相关账户信息予甲方，否则甲方有权不支付乙方相关货款。

波形梁板、立柱、托架、端头等所用基底金属材料均为碳素结构钢，其力学和化学指标不低于gb/t700规定的q235钢的要求。所有构件均应进行热浸镀锌，三点法试验最低锌附着量425g/m2. 按相关要求进行喷塑或浸塑，产品外观色彩为色。每批产品均应提供产品质量证明书，并提供本批钢材原生产商的质量保证书。

本合同为固定单价合同。总价款暂定为人民币： （￥ 元），最终结算以甲方需求，实际验收合格数量为准。本合同规定材料单价为全费用单价，包含材料费、运费、管理费、利润，税金等全部费用，不因物价、需求等各种因素而改变，若乙方无理提出改变价款的要求，甲方有权拒绝支付其货款，并解除合同。

1、 按第四条的标准进行验收。

2、 甲方指定现场验收联签人员为

3、 对于不能达到甲方验收合格要求的货物，甲方不予验收，不予付款。

4、 甲方保留对材料质量合格与否的追溯权，即现场验收人员在验收单上签字并不影响对于不合格货物的不予结算。甲方在结算时将对货物进行抽查，对于不合格情况按实际不合格数量不予结算。

5、 货物送至现场后，供货方应联合经营、生产一同验收，单据签字后补无效。

1、 低不低于1000元。造成甲方经济损失的，乙方以五倍甲方经济损失赔偿甲方。

2、 甲方工作人员如有利用职权吃拿卡要、索取回扣等行为；乙方举报一经查实每次予以奖励1000元。

1．合同签定后除不可抗因素外，双方不得无故变更或解除合同；如因特殊原因确需变更或解除合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复则视为同意。

2．双方协商一致方可变更或解除合同。

甲乙双方发生争议时，可通过友好协商解决。如果协商不能达成一致，双方可向 人民法院起诉。且乙方不得到甲方滋扰、闹事。如发生上述情况，乙方同意按每次5000元整作为罚金，此罚金在结算时扣除。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

电 话： 电 话：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日 开户行：

帐 号：

**护栏合同书二**

签订时间：

甲方(委托方)：

乙方(施工方 )：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，就乙方承揽甲方 展览制作工程的相关事宜订立本合同如下，承诺共同信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程范围：

1.4 工程内容：

1.5 承包方式：

1.6 工程工期：本工程自 年 月 日起至 年 月 日止，共计 天完工并交付甲方使用。时间包括制作至安装完成。

1.7 工程价款：

1.8 质量标准： 工程质量符合国家有关工程质量验收规范标准，达到设计文件和合同要求。

1.9 本工程项目制作详细内容以本合同附件：工程报价表、设计效果图、施工图为准。附件表和图纸均由乙方提供，经甲方审核认可后作为合同附件。

第二条 工程质量要求

2.1乙方施工工程质量应达到约定的工程质量标准，符合甲方确认的设计施工图纸、做法说明、设计变更要求，符合国家相关标准及安全规范。

2.2 乙方应配合甲方检查工程质量。若发现存在质量隐患或者工程质量未达到合同约定的标准，甲方责令返工或维修的，乙方应按照要求返工或维修，乙方自行承担返工或维修的费用，乙方的工期不顺延。

第三条 施工前期工作

3.1 乙方在开工前 日向甲方提供施工图纸和做法说明，一式 份，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定后方可实施。

3.2 甲方在开工前 日确认乙方提供的实际施工图纸，并向乙方进行现场交底，向乙方提供施工所需的水、电等施工基本条件，并说明使用注意事项。

3.3 乙方在进场开始工作前，负责办理进场证明或施工所涉及的各种审批手续。

3.4 施工图纸经甲方确认后，乙方不得自行修改，否则甲方可以单方解除合同并要求乙方承担因此而给甲方造成的损失。

3.5 甲方指派 为甲方工地代表，负责合同履行，对工程设备、质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。

3.6 乙方指派 为乙方工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项有关事宜。对工程设备、质量、进度进行监督检查，办理验收及其他事宜。

第四条 施工管理

4.1 乙方施工中应严格遵守《文物保护法》及文物工作要求，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照甲方确认的施工图纸和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

4.2 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场及周围建筑物、设备管线、文物展柜等不受损坏。

4.3 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.4 工程竣工未移交甲方之前，负责对施工现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.5乙方应严格遵守甲方的规章制度，并按甲方要求对施工人员进行安全教育。

4.6 施工现场防火、安全责任及垃圾清运由乙方负责。

4.7 施工过程中接受甲方及有关质检部门的管理和监督。

4.8 乙方应严格按建设单位提供的施工图纸、设计变更以及建设工程的有关法律、法规、标准和操作规程组织项目工程的施工和管理，承担因施工和管理不善造成的一切后果和责任。

第五条 施工材料和人员管理

5.1 乙方采购的材料、设备，应符合甲方对材料质量、规格、品牌等的要求，符合国家有关质量、环保标准，如不符合应禁止使用。若乙方擅自使用，造成的损失由乙方负责，甲方有权从乙方工程款中支付处理，并有权解除本合同。

5.2 乙方施工所需工具、配件、设备由乙方自行解决，因此而产生的责任由乙方承担。

5.3 乙方应积极配合甲方对材料的检验，所购材料经甲方认可后方可使用。材料价格的变动，风险由乙方自主承担。

5.4 乙方应按相关规定组建与工程规模相适应的项目施工人员团队，并将施工人员名单、各专业班组负责人名单造册。

5.5 乙方施工人员应经过培训、持证上岗、投人身保险。施工过程中造成的施工人员人身损害、安全事故等责任，乙方应自行承担全部责任。

5.6 乙方应按时向施工人员支付劳务费，办理齐全的工资发放手续。如工人上访或投诉，乙方应及时负责处理，若乙方怠于处理，甲方有权从乙方工程款中支付处理，并有权解除本合同。同时还可以要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

第六条 安全生产、环境保护及防火管理

6.1 乙方进场施工应遵守甲方规章管理制度，到甲方公安科、后勤部、创优办等相关部门办理相关管理手续，接受甲方相关部门的监督管理。

6.2 施工图应符合消防安全要求。乙方在开工前组织施工人员学习有关消防安全防范的规范和要求。施工现场，乙方不得吸烟，不得使用明火。

6.3施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全事故，乙方应承担由此产生的全部责任。

6.4 施工中应尽量减少粉尘和噪声污染，施工中产生的垃圾应日产日清，使用材料必须符合国家环保要求，油漆桶、旧灯管等危险固体废弃物应妥善保管并及时清理出场(具体详见附件3《环境保护协议》)。如因乙方原因致使施工现场环境受污、破坏，使甲方遭受罚款或造成甲方遭受其他损失的，乙方负责赔偿。

第七条 工期

7.1 因展览时间确定，除甲方书面同意外，工期原则上不做任何延长。

7.2 甲方要求比合同约定工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期须采取相关措施的费用。

7.3 因甲方原因导致需要延长工期的，乙方应提出书面申请，经甲方审核认可后，工期顺延。

7.4 因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工作，工期不顺延。由此造成的损失和责任由乙方承担。

7.5 甲方有权按审核的施工进度计划及节点工期检查乙方的实际施工进度。如乙方未达到进度计划或甲方要求的，乙方必须调整下一工序的进度计划，提出赶工措施，保证工期如期完成。

7.6 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(三天内累计计算)，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

第八条 竣工验收

8.1 工程竣工后，乙方应书面申请甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，甲方确认的施工、设计图纸、资料、实施实物作为验收依据，以国家现行质量验收规范为验收标准，经甲方验收代表验收合格签字确认后作为付款之依据。

8.2 甲方未能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，竣工日期按原定验收日期为准。

8.3 甲方验收时如发现工程所用材料及施工质量与本合同约定不符，甲方有权拒绝验收。

8.4 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方书面申请甲方验收后，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，但应办理好验收相关资料和手续，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条 工程价款

9.1 本合同工程费用共计 元(人民币)，大写 。

9.2 本款工程费用包括材料费、人工费、安装费、运输费、税金等各项相关费用，乙方不得再以任何理由向甲方收取其他费用。

9.3 如工程量发生变化，应由甲方工地代表现场进行签证确认，最终结算以甲方实际决算量为准。

9.4 经甲方验收合格签字确认的验收报告、工程量的签证作为甲方付款之依据。

9.5 支付时间及比例：

付款次序付款比例(%)付款金额(元)付款条件

第一次 合同生效后 日内，工程预付款

第二次 工程竣工，经甲方验收合格后 日内

第四次 质保期满后 月内，无息支付。

备注：乙方提供正规税务发票作为甲方付款的前提条件

9.6付款方式： 。

第十条 质保条款

10.1 本工程质保期为 ，自工程验收合格之次日起计算。

10.2 质保范围包括但不限于：设备、材料、工艺、零部件出现缺陷或损坏，喷绘掉色、文字脱落等。

10.3 保修期内，乙方应在接到维修通知后应在不晚于24小时之内派人维修或更换。否则甲方可委托其它单位或人员修理，所发生的费用，由乙方全额承担，甲方可在质保金内相应扣减。

10.4 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故电话通知后2小时，应当立即到达事故现场抢修。

第十一条 违约责任

11.1 甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付货款。甲方逾期付款的，应按照逾期未支付货款金额的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

11.2 乙方逾期完工的，每逾期一日按合同价款的 3‰ 向甲方支付违约金。逾期超过 5 日后，甲方有权解除合同，乙方应按合同价款的 20 %向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的相关经济损失。

11.3乙方工程未达到合同约定质量标准或未按合同约定内容完成制作的，验收未通过，甲方可以解除合同或者要求乙方在 日内返工，乙方还应按合同价款的 %向甲方支付违约金。

11.4 乙方未按本合同约定履行质保义务的，应按合同价款的20 %向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的相关经济损失。

第十二条 争议解决方式

a. 提交——住所地人民法院管辖;

b. 提交——仲裁委员会进行仲裁。

第十三条 特别约定

13.1 乙方施工面应保持清洁，做到“工完场清”。工程施工所发生的事故责任、经济纠纷由乙方负全责。

13.2甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备须在甲方解除合同通知送达之日起三个工作日内撤离现场并向甲方移交有关所有工程资料。乙方逾期不退场造成的损失，负责向甲方赔偿。

13.3 甲方所提供的展览内容，乙方有义务为甲方保密，不得泄露;展览的图片资料等素材归甲方所有，乙方不得另有他用，使用完毕后立即归还甲方。如乙方违反本条约定而使甲方遭受的损失，乙方负责赔偿。

第十四条 合同变更及解除

14.1 双方确认，在履行合同过程中对于具体内容和进度需要变更时，提出方应提前 日告知另一方，由双方协商并书面约定，作为本合同相关条款变更文本。

14.2 合同变更或解除后，对于已经履行部分所造成的实际损失，应由违约方承担。

第十五条 不可抗力

由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同各方按照时间对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十六条 合同生效终止

16.1 合同履行期间，双方与合同有关的来往传真、电话、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，待双方履行完本合同的义务后，即行终止。

16.3 本合同一式 份，双方各执 份。

16.4 本合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方(法人公章)乙方(法人公章)

住所地：

法人代表：

授权代表：

电话：

开户行：

账号：

日期：住所地：

法人代表：

授权代表：

电话：

开户行：

账号：

日期：

附件：环境保护协议

环境保护协议

甲方(委托方)：

乙方(施工方 )：

第一条 乙方在生产甲方需要的产品时，应满足如下要求：

1.1 乙方提供给甲方的产品以及生产该产品的原料必须符合国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规的要求。

1.2 乙方在保证产品质量的前提下，要求优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺及设备，不能采用国家或地方禁止使用的生产工艺或设备。

1.3 乙方应遵守安全用电，节约用电。项目施工前，乙方应积极与甲方协调，在后勤部电工的准许下，方能接电使用。用电时，遵守国家技术监督局1994年实施的用电安全导则gb/t13869-92。

1.4 乙方对固体废弃物处理应做到日产日清，尽量使用环保材料，当天产生的固体废物当天从 拉走自行处理;使用和保管时，做到正确使用，妥善保管，同时遵守国家颁布的《中华人民共和国固体废物污染防治法》。

1.5 噪音。甲方要求乙方，尽量安排在夜间工作;白天工作时，尽量不要使用大功率电器，使用时关闭门窗，减少噪音。

1.6 乙方必须积极采取措施治理粉尘，制定切实可行的计划，在 日内达到国家或地方的排放标准。工作时尽量减少粉尘的产生，关闭门窗，减少粉尘对环境的污染。

1.7 乙方在产品包装上，除满足甲方及搬运等要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免资源浪费。

1.8 乙方对生产过程中的危险物品及危险废弃物的堆放场地应设立明显的识别标志，同时防止作业过程中因“跑、冒、滴、漏”等污染环境。

1.9 乙方应对其储运人员进行必要的环境保护知识的培训，保证储运人员避免因工作失误对环境造成的不良影响，以及一旦污染事故发生，如何采取应急措施，减少污染。

第二条 违反上述要求的，甲方可以提出整改意见，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重污染的企业或已造成重大环境污染事故的，甲方有权终止合同并追究其经济责任等。

第三条 本协议作为《考古中华展制作合同》的附件，一式两份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效，随主合同终止而终止。

第四条 本协议签订后，如需修改，须经双方商议同意后才可修改。

**护栏合同书三**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

第一条工程概况

甲方安装防护栏为指定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

第二条承包方式及计价基数

乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施，甲方指定用料为\_\_\_\_\_\_\_，厚度为\_\_\_\_\_\_\_\_厚。定价安装每平米\_\_\_\_\_\_元计算，总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。

第三条安全要求

3.1乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具，自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。

3.2乙方在施工中对，若发现有缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须迅速停止作业。

3.3乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。

第四条工程款支付方式

甲方支付乙方定金\_\_\_\_\_\_元人民币，其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。

第五条甲方责任

5.1根据工程的实际情况，对工程作出质量方面的检查和监督。

5.2甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。

第六条质量保证

6.1不锈钢护栏立柱间距不得大于\_\_\_\_\_\_厘米。

6.2按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为\_\_\_\_\_年，乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于\_\_\_\_\_\_的情况下自行掉落，否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。

第七条其他

7.1本合同一式二份，双方各执一份。

7.2本合同经双方法人代表（委托人）签字后生效，质保期满后本合同自动失效。

合同定立时间：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**护栏合同书四**

供应方（乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目

1.工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

2.交货及安装工程地点：

承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。

二、系统总造价及其支付

（一）系统总造价

1.本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币\_\_\_\_\_\_\_

2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

2.工程全部完工，测试成功即付总工程款的\_\_\_\_\_\_\_%

三、工期

1.本合同签订后，乙方于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日进场，到\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。

2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

四、供货及安装

1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

五、维修保养

年限

材料费

维护服务费

第一年

免

免

第二、三年

收取材料成本费

20xx元/年

2.保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

六、双方责任

（一）甲方责任：

1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的\_\_\_\_\_\_\_日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2.按工程进度向乙方支付工程款。

3.委派\_\_\_\_\_\_\_为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4.在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的.责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任

1.除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价\_\_\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的\_\_\_\_\_\_\_%计付违约金。

3.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的\_\_\_\_\_\_\_%向甲方计付违约金。逾期超过\_\_\_\_\_\_\_日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的\_\_\_\_\_\_\_%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

八、其他事宜

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。

2.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3.双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向\_\_\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果\_\_\_\_\_\_\_日内不答复视为认可。

6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

7.本合同一式\_\_\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_\_\_份，具同等法律效力。

签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签约代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签约时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**护栏合同书五**

建设方：营山县城市管理局 （以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方） 县城火车站前广场道路长期拥堵不堪，严重影响了城市市容市貌和车辆行驶，根据县委、政府的安排和要求，将对该段道路进行隔离栏杆安装。经甲乙双方共同协商，甲方将此任务委托给乙方实施，特订立本合同。双方在实施过程中共同遵照执行。

县城火车站广场道路隔离栏杆安装工程。

县城火车站前广场外道路。

对火车站前广场道路实施隔离栏杆安装，共计153米。（隔离栏杆型号附后）

1、拆除原来破损栏杆。

2、进行新式栏杆安装，共计153米。

竣工日期：

本工程造价为每米\_\_\_\_\_\_\_元整，共计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）。另外原有栏杆拆除，拆除后的破损栏杆由乙方自行处置，由甲方补助人员工资\_\_\_\_\_\_\_元。新装栏杆加固\_\_\_\_\_\_米，共计金额\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元；配套外增加8个立柱\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，减速带12米共计\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

总计金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。本工程完工后，经甲方验收合格后一次性付清全部款项。

（一）乙方必须按照国家有关规范和标准组织施工，做好安全防护措施，加强工作人员安全教育，不得发生任何安全责任事故。否则，概由乙方承担全部责任。

（二）乙方必须按照国家相关规范和标准组织施工，工程质量必须符合国家规定。

（三）乙方须服从甲方安排和监督管理，遵守甲方的各项规定，按照甲方要求组织施工。如违反，甲方有权要求返工，其后果概由乙方承担。

（四）甲方必须按合同约定拨付工程款，否则乙方有权依法向甲方追究其责任。

甲方：

乙方：

年 月 日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！