# 临渭区危房改造工作计划(7篇)

来源：网络 作者：红尘浅笑 更新时间：2024-03-20

*临渭区危房改造工作计划1龙陵县住房和城乡建设局：根据龙陵县委\*安排，要求自查\*兜底帮建户是否存在烂尾及改造户未完全达标问题，我乡认真\*\*了农危改自检自查工作，现将自检自查情况简要报告如下：>一、农村危房改造和抗震安居工程实施情况我镇20xx...*

**临渭区危房改造工作计划1**

龙陵县住房和城乡建设局：

根据龙陵县委\*安排，要求自查\*兜底帮建户是否存在烂尾及改造户未完全达标问题，我乡认真\*\*了农危改自检自查工作，现将自检自查情况简要报告如下：

>一、农村危房改造和抗震安居工程实施情况

我镇20xx年实施农村危房改造和抗震安居工程53户，其中C级29、D级修缮加固0户、D级拆除重建24户，\*兜底1户。经村、乡两级验收后，共兑付补助资金53户1080000万元。

>二、自检自查结果

经过多方面、多渠道核查：一是我镇20xx年1户\*兜底户都已竣工并入住，不存在烂尾情况。每户都与施工队签订了施工协议，施工队按相关要求完成房屋改造后，与兜底户签定资金代扣协议书，经\*授权后将涉及补助资金直接打入施工队账号。整个过程阳光、透明。二是此次自检自查未发现施工队有代建转包行为。三是部分农户因修缮加固验收不达标、有车、有营业执照等相关不符合农危改\*\*的情况暂不兑付资金，导致资金未及时兑付农户。待整改完毕后，剩余资金将于本月底前兑付农户。

>三、下一步打算

1、进一步加强宣传，广泛宣传动员，调动群众的积极性和主动性，为危房改造工作营造良好的社会氛围。

2、严格项目管理。坚持“公开、公\*、公正”原则，严格按照《云南省人民\*关于大力推进保障性安居工程建设的意见》制定的程序和标准\*\*实施。

**临渭区危房改造工作计划2**

村民委员会乡人民\*：

我系乡村屯农民，全家几人，现有泥砖房间，约\*方米，其中一间厨房，一间房间自建房至今，已有年，加上年久失修及连续几年遭遇风雨自然灾害。

自年份年起，房屋出现了许多裂缝，房顶上的瓦片经常出现漏水现象。

目前房屋已经摇摇欲坠，墙体开裂倾斜梁柱霉烂脱节房顶透亮，瓦片脱落，险象环生，已经成了危房，不能住人了，危及全家生命安全。

所以想我是多么想把我家的住房改造一下，能够让我的家人住进比较安心的房子，不必要每一天担心房子倒塌的问题。

我全家你还能够把自我家里的具体情景写上去，还能够加上自我的想法，等等，家中十分贫困，是贫困户，一年除了种地收成和我一个人外出打工，没有什么经济来源。

老父老母已八十高龄，年老多病，已不能下地劳动上山干活。

儿女此刻双双读书，供读艰难。

可是由于家里真的十分困难，没有剩余的钱来改造我家的住房，我自我是心有余而力不足，没有经济条件来改善我家的住房条件，让家人住的安心，由于经济困难，无法重新建房。

现欣闻\*的农村危房改造工程和有关惠民\*\*，及保护人民群众的生命财产安全，让多少风雨飘摇中担惊受怕度日的危房户远离危险，喜极而泣所以我想请求补助，恳请村委及乡\*及时核查危房险情，帮忙向上级申请给予危房改造救助资金为盼。

我保证，我申请的补助只是为了改善我家的住房问题，绝对不进行其他与这无关的`事情，恳请\*\*批准特此申请。

敬礼！

申请人：

日期：

**临渭区危房改造工作计划3**

根据今年市县住建局对20xx年农村危房改造工作的相关要求，20xx年8月18日我镇结合实际对全镇农村危房改造实施情况进行再一次自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强\*\*、强化管理

1.我镇目前已制定《龙山镇20xx年危房改造实施方案》并下发至各村，成立了由镇长为组长，\*\*\*、\*\*副\*、副镇长为副组长，\*\*副\*、\*政办、社事办、社事中心、村建中心、国土所负责人及社（村）\*\*为成员的危房改造\*\*小组。

2.坚持以“自愿自主、资源整合、因地事宜、经济实用、公开公正”为原则开展实施20xx年农村危房改造工作。

3.农村危房改造资金严格按照资金管理\*\*实行专款专用，分账核算，严禁截留、挤占和挪用。改造资金实行分批下发，根据工程进度，按照3：4：3比例，分别于改造前、改造中和改造完成验收后下发\*补助资金（低保户分别是：5000、6000、5000，建卡和一般贫困户分别是：3000、4000、3000），督查组现场督促发放到农户手中。

4.\*\*小组负责改造工程的\*\*工作，加强对建房进度、工程质量、资金落实情况等的\*\*检查。定期对各村危房改造情况进行督促检查，确保项目进度。

二、按照实施方案，\*\*小组对我镇的所有危房进行的全面

排查，我镇现共有危房户614户，今年上级下达危房改造120户，危房改造办公室按照《古府发[20xx]122号文件》将改造任务按照低保户和建卡及其它贫困户分解到各村，目前已收集了各村危房改造户前期相关资料。

三、目前危房改造\*\*小组逐村对全镇120户危房改造户进行危房鉴定。

四、我们正在对已收集资料进行最后\*\*，按上级要求于8月15日前已完成网上基础资料录入。

五、120户危房户已有98%开始动工。

——城市危房改造申请书3篇

**临渭区危房改造工作计划4**

XXX乡村镇办：

尊敬的各位\*\*你们好！我叫XXX，是XX乡XX村XX组XXX自然村的贫困农民，今年XX岁，老伴名叫XXX，年龄XXX岁。我们家现住的瓦房建造于1982年，距今已经31年了，因为当时条件所限，房子墙体全部用土坯建造，没有钱用砖砌，经历了多年的风吹雨打，墙体腐蚀十分严重，房顶多处开裂，虽经多次维修过，但是不能解决根本问题，每逢降雨，屋内漏的厉害，夜晚下雨更是无法休息，整夜抗灾防汛，而且唯恐房子坍塌，乡村两级\*\*先后多次亲自深入到我家查看险房，并要求尽快翻盖新房，消除危险，防患于未然。同时，由于我们夫妇俩人年事已高，身体毛病多，需要常年吃药，日常花销非常大，经济状况也一直不好。在此，通过乡村两级\*\*一再关爱，我们决定准备进行危房改造，改善基本的住房条件，以免再让乡村\*\*在百忙中过多操心我们家的住房安全问题，因为资金缺口还比较大，特申请给予农村危房改造补助。

申请人：

申请时间：

**临渭区危房改造工作计划5**

尊敬的xx村委会\*\*：

你们好！

我是金城江区保\*乡元洞村豆洞屯农民龙桂彩， 家庭人口四人，居住在两间泥瓦房里，这两间房始建于19xx年，后于19xx年进行了一次维修，但由于当时\*\*\*\*，无法进行大的修整，所以房屋维修的质量欠佳，加上年长月久，房屋损坏更加严重，现在房子瓦片脱落，遇上下雨天，外面下大雨，屋内下小雨。泥墙受雨水冲刷，很多地方均出现了裂缝。房梁上的行条椽皮也因受到雨水的侵蚀而出现腐朽，随时都有断裂掉落的危险，岌岌可危，不敢住人。

我本人现在已是六十多岁的人了，儿子儿媳长年在外打工，供养我和读小学的孙女儿，他们的打工收入本就很低，除去生活等开销，根本就无力重新建房。现欣闻\*的有关惠民\*\*，对农村居民危房改造予以适当的经济补贴。故我恳请村委会\*\*及时核查危房险情幵上报\*\*\*\*，给予我危房改造救助资金为盼。

特此申请！

申请人：xx

20xx年xx月xx日

**临渭区危房改造工作计划6**

尊敬的金城江区保\*乡元洞村委会\*\*：

您们好！

我是金城江区保\*乡元洞村豆洞屯农民龙桂彩，家庭人口四人，居住在两间泥瓦房里，这两间房始建于1953年，后于1980年进行了一次维修，但由于当时\*\*\*\*，无法进行大的修整，所以房屋维修的质量欠佳，加上年长月久，房屋损坏更加严重，现在房子瓦片脱落，遇上下雨天，外面下大雨，屋内下小雨。泥墙受雨水冲刷，很多地方均出现了裂缝。房梁上的行条椽皮也因受到雨水的侵蚀而出现腐朽，随时都有断裂掉落的危险，岌岌可危，不敢住人。

我本人现在已是六十多岁的人了，儿子儿媳长年在外打工，供养我和读小学的孙女儿，他们的打工收入本就很低，除去生活等开销，根本就无力重新建房。现欣闻\*的有关惠民\*\*，对农村居民危房改造予以适当的经济补贴。故我恳请村委会\*\*及时核查危房险情幵上报\*\*\*\*，给予我危房改造救助资金为盼。

特此申请

申请人：

日期：

**临渭区危房改造工作计划7**

为了进一步加大农村危房改造力度，积极落实好相关\*\*措施，争取\*\*农村危房改造任务及补助资金，合理安排我乡年度改造任务，根据《山西省人民\*关于解决农村困难群众住房问题的意见》结合我乡实际作如下计划。

>一、基本情况

贾豁乡位于武乡县东部，总人口11158人，全乡24个行政村，58个自然村。20XX年农村危房\*\*结果为2774户，房屋11096间，房屋面积万\*方米。\*\*出重度危房户416户，均需不同程度进行改造需要改造。在20XX年两年完成80户改造任务的基础上，还剩余336户，可望上级明年解决70户，力争在十二五期间全部改造完毕。

>二、继续把握好基本原则

统筹规划，分期分批推进。根据困难群众的经济状况，按照先无房、危房户，后其他困难住房的要求，科学制订解决农村困难群众住房问题的规划。

因地制宜，分类分户解决。结合各村实际情况，既要切实解决农村困难群众的住房问题，又要充分考虑各方的承受能力，区别不同对象和住房困难类型，按照旧房维修、危房改建、无房新建等不同类型逐户解决。

先易后难，满足安全居住。根据经济安全实用、节地节能节材的要求，要先易后难，坚持低标准起步，广范围覆盖，以满足安全适用的居住需求。

\*主导，社会多方参与。根据各地经济发展的水\*，要立足于农户自力更生，鼓励群众互帮互助，建立\*补助、住户投入、社会帮扶解决困难群众住房问题的机制。

节约用地，坚持一户一宅。解决农村困难群众新的住房后，应收回原宅基地，防止在解困工作中，造成土地资源的浪费。

>三、进一步明确工作

一是坚持加快发展。实施农村危房改造要与加快城乡化进程相结合、与新型乡乡建设相结合、集约建设，节约土地，为经济又好又快发展营造更大空间。

二是坚持\*统筹。充分发挥各级\*的统筹协调作用，统筹规划，统筹资源，统筹资金，统筹安排农村危房、基础设施与公共服务设施及环境建设。

三是坚持以人为本。尊重群众意愿，以农民群众自我改造为主体，不搞“一刀切”，不搞行政命令。

四是坚持科学规划。立足当前，着眼长远，加快村乡规划和农村建设用地挂钩规划编制，统筹安排农村住房及配套设施。

>四、加强\*\*保障

（一）加强\*\*，建立机构。成立以乡\*\*为组长，各村村长为成员的乡农村危房改造工作\*\*小组。

（二）明确责任，分级负责。危房改造工作由乡\*负总责，各村具体工作，任务分解落实到村，确保按期完成。一月一上报，一季一\*\*，每年年底检查考核。

（三）加强宣传，积极引导。要加强宣传，正确引导，充分调动农民和积极性和主动性，使农村真正成为危房改造的主体。要引导社会各界广泛参与，发动企事业单位、社会团体、民间\*\*和群众，通过开展帮扶和互助主动参与，为加快推进农村危房改造工作做出积极贡献。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！